# 爬soqi.cn工作计划

一共**10天**的工作时间

就从明天开始计算

我这边一共**两个人**会一起工作。

第一阶段： 7-10到7-14 ，第5天

我们会给你一个到目前为止的做了什么内容，爬到什么数据，有没有遇到什么困难

第二阶段：7-15到7-17，第8天

我们会给你目前爬到的数据内容的一些样例，看看有没有什么需要变动的。

第三阶段：7-18到7-19，第10天

我们会给你最终爬到的数据，按照mysql和excel格式给你，会先给你所有数据的一半，然后你确认没有问题后，付款，然后我们把另一半都给你。完成交付

免费提供技术支持与维护：第四阶段：7-20到7-21，第11、12天

有什么数据需要修改或者数据使用上的困难都可以向我们提出，我们会继续提供技术支持。

我们两个人保证完成任务，而且由于放暑假，时间有保证。

之前做过类似的东西，爬取所有股票数据信息。

希望能长期合作，赚点外快~第一次绝对做好，给你们信心。

By 借风吹吹

时间：2012年7月9日